VAGYON18 ZRT.

által kezdeményezett

„A Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitációja (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0003 jelű pályázat) keretében üzlethelyiségek átalakítása közösségi helyiségekké”

tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Ajánlattételi határidő: 2010. április 19.	13:30 óra

2010. március

#### TARTALOMJEGYZÉK

# I. Ajánlattételi felhívás	3

#### II. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos útmutató	15

III. Műszaki leírás	29

IV. Vállalkozási szerződés-tervezete	31

V. Mellékletek:	46

1. Ajánlati nyilatkozat	47

2. Kereskedelmi ajánlat (Felolvasólap)	48

3. Nyilatkozat az erőforrást nyújtó szervezet státuszáról	49

4. Nyilatkozat a többségi befolyásról	50

5. Kbt. 60-61-62. § szerinti nyilatkozat	51

6. Nyilatkozat kizáró okok igazolásáról	53

7. Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozat	54

8. Kkvt. szerinti nyilatkozat	56

9. Nyilatkozat a Kbt. 72. § szerint	57

10. Közbeszerzések Tanácsa által kiadott útmutató	58

I.

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

| Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió | X     |
| --- | --- |

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

| Hivatalos név: Vagyon18 ZRt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Postai cím: Kondor Béla sétány 16. |  |  |  |
| Város/Község: Budapest |  | Postai irányítószám: 1181 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartási pont(ok):- Címzett: - |  | Telefon: 295-5523 |  |
| E-mail:- |  | Fax: 295-5523 |  |
| Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):- A felhasználói oldal címe (URL): - |  |  |  |
| További információk a következő címen szerezhetők be: |  |  |  |
|  | Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet |  |  |
| A dokumentáció a következő címen szerezhető be: |  |  |  |
|  | Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet |  |  |
| Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: |  |  |  |
|  | Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet |  |  |

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

| Központi szintű | Közszolgáltató |
| --- | --- |
| Regionális/helyi szintű | Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] |
| Közjogi szervezet | Egyéb |

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

| Általános közszolgáltatások | Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció |
| --- | --- |
| Védelem | Szociális védelem |
| Közrend és biztonság | Szabadidő, kultúra és vallás |
| Környezetvédelem | Oktatás |
| Gazdasági és pénzügyek | Egyéb (nevezze meg): |
| Egészségügy |  |

I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

| Víz [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] | Villamos energia [Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont] |
| --- | --- |
| Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] | Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] |
| Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] | Vasúti szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] |
| Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] | Repülőtéri tevékenység [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] |
| Kikötői tevékenységek [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] | Postai szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. d) pont] |

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

| II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés A Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitációja (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0003 jelű pályázat) keretében üzlethelyiségek átalakítása közösségi helyiségekké. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Építési beruházás |  |  |  | b) Árubeszerzés |  |  |  |  | c) Szolgáltatás |
| Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió |  |  |  | Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/Egyéb |  |  |  |  | Szolgáltatási kategória |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió |
| A teljesítés helye Budapest, XVIII. Havanna u. 1. Budapest, XVIII. Havanna u. 9. Budapest, XVIII. Havanna u. 52. NUTS-kód HU101 |  |  |  | A teljesítés helye NUTS-kód  |  |  |  |  | A teljesítés helye NUTS-kód |
| II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma  VAGY, adott esetben, maximális létszáma  |  |  |  |  | Keretmegállapodás egy ajánlattevővel |  |  |  |  |
| A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:  vagy hónap(ok)ban:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés a Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitációja (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0003 jelű pályázat) keretében üzlethelyiségek átalakítása közösségi helyiségekké tárgyban, az ajánlati dokumentációban részletezetteknek megfelelően. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Fő szójegyzék |  |  |  |  | Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) |  |  |  |
| Fő tárgy | 45453100-8 |  |  |  |  | - - |  |  |  |
| További tárgy(ak) | 45262700-8 45111100-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| egy részre |  |  | egy vagy több részre |  |  |  |  | valamennyi részre |  |
| II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) A Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitációja (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0003 jelű pályázat) keretében üzlethelyiségek átalakításával, felújításával az alábbi közösségi helyiségek kialakítása: - Budapest, XVIII. Havanna u. 1. sz., földszint 68. sz. (Hrsz: 151126/4/A/68) alatti 41,92 m2 üzlethelyiség átalakítása Ifjúsági klubbá (42,43 m2). - Budapest, XVIII. Havanna u. 9. sz., földszint 318. sz. (Hrsz: 151126/4/A/318) alatti 79,17 m2 üzlethelyiség átalakítása Múzeumpedagógiai foglalkoztatóvá és NAVA központtá (72,50 m2). - Budapest, XVIII. Havanna u. 52. sz., földszint 294. sz. (Hrsz: 151159/7/A/294) alatti 21,53 m2 üzlethelyiség átalakítása Civil sarok informatikai ponttá (21,94 m2)

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban:  vagy napokban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  vagy:  és  között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban:  vagy napokban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban:  vagy napokban:  (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés // (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2010/08/31 (év/hó/nap)

III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi, hibás teljesítés és meghiúsulási kötbér, jótállás, megvalósulási garancia és jóteljesítési garancia a Kbt. 53. § (6) bekezdése a) pontja szerint, valamint a dokumentációban meghatározottak alapján, figyelemmel a 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § (5)-(7) bekezdéseire.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az ajánlatkérő európai uniós forrásból fog rendelkezni a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A nyertes ajánlattevő két részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint Megrendelők között egyenlő arányban megosztva. A Megrendelő – a Kbt. 305. § (3) bekezdésére tekintettel – a teljesítés ellenértékét átutalással, a Vállalkozó számlájának és a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolásnak a kézhezvétele után, a teljesítést követő 60 napon belül egyenlíti ki. A Megrendelő előleget nem ad.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek

| III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is |  |  |
| --- | --- | --- |
| Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy 10 % feletti alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezet az, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. - Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike az eljárás során felmerül. Megkövetelt igazolási mód: - Az ajánlatban az ajánlattevőnek, valamint a 10% feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak, továbbá a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti erőforrás szervezetnek a Kbt. 249.§ (3) bekezdése alapján, nyilatkozniuk kell a fentiekben meghatározott kizáró okok hiányáról. |  |  |
| III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság |  |  |
| Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell: 1) az ajánlattételi határidőt megelőző 40 napnál nem régebbi keltezésű, a számlavezető pénzintézet(ek) által kiállított nyilatkozat(ok)at egyszerű másolati példányban, amely(ek)nek tartalmaznia kell, hogy: - mely számlaszámokkal rendelkezik; - a számlán a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban sorban állás volt-e, ha igen, mikor, mennyi ideig, 2) az utolsó 3 lezárt üzleti év - működési formájának megfelelő – a számviteli jogszabály szerinti beszámolójának másolatát. | Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó ha - bármelyik számlán a pénzintézeti nyilatkozat kiadásának dátumát megelőző 12 hónapon belül 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás volt. - az utolsó 3 lezárt üzleti év közül kettőben a mérleg szerinti eredménye negatív volt. Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak ezen alkalmassági követelménynek önállóan kell megfelelniük. |  |
| ##### III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság |  |  |
| Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell: 1) az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben végzett legjelentősebb épület vagy épületrész belső felújítási vagy átalakítási munkáinak igazolása a Kbt. 68. § (2) bekezdésben előírt módon, amelyben ki kell térni a következők részletezésére is: - a teljesítés helye és ideje (mettől-meddig), - a szerződést kötő fél megnevezése, címe, a referenciaadó személy neve, elérhetősége - a munkavégzés jellege (fővállalkozó, generálkivitelező, alvállalkozó stb.) - részmunka esetén az elvégzett munkarész megjelölése, - az alapadatok (alapterület, az építési technológiai rövid leírása stb.), - az ellenszolgáltatás nettó összege, - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Csatoljon a fenti referencia igazolások szerinti referencia listát. 2) azoknak a műszaki vezető szakembereknek, illetve vezetők tisztségviselőknek a megnevezése, képzettségük, gyakorlatuk szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 3). A teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatainak bemutatását végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban. 4.) Az előző évi átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatás, nyilatkozat. 5) A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, megjelölve a műszaki eszközök típusát, jellegét (tehergépkocsi, rakodógép, stb.), továbbá nyilatkozatát arról, hogy a munkagépek a szerződés teljesítésére alkalmas műszaki állapotban vannak. Csatolni kell továbbá a gépjárművek forgalmi engedélyének másolatát. A saját tulajdonú eszközök igazolására az eszköznyilvántartás másolati példányát kell csatolni, az egyéb módon már rendelkezésre álló eszközök igazolására az adott eszközre vonatkozó már meglévő bérleti szerződést, illetve az arra vonatkozó kifejezett nyilatkozattal, hogy a teljesítési határidő lejártáig az adott eszköz az ajánlattevő rendelkezésére fog állni. Az eszköznyilvántartásban ajánlattevőnek egyértelműen meg kell jelölnie (ki kell emelni) az igazolni kívánt eszköz megnevezését és adatait. | Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha együttesen 1.) nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben összesen legalább 1 db nettó 5 millió Ft értéket meghaladó épület vagy épületrész belső felújítási vagy átalakítási referenciával. 2.) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nem szerepel legalább 1 fő felelős műszaki vezető, aki a 244/2006. (XII. 5.) Kormányrendelet szerinti „AM” vagy „A” minősítéssel, továbbá 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint nem rendelkezik legalább 1 fő vezető tisztségviselővel, aki legalább 1 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik. 3.) Nem rendelkezik legalább 1-1 fő kőműves, festő-mázoló, villanyszerető és víz-gázszerelő szakemberrel. 4.) Az előző évi átlagos statisztikai létszáma nem érte el a 4 főt. 5) Nem rendelkezik 1 db tehergépjárművel. |  |
| III.2.4) Fenntartott szerződések |  |  |
| A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen nem A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen nem |  |  |

III. 3) Szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen nem Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás típusa

| IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tárgyalás nélküli |  |  |
| Tárgyalásos |  |  |
| IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti |  |  |
| Tárgyalás nélküli |  |  |
| Tárgyalásos |  |  |

IV. 2) Bírálati szempontok

| IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) |  |  |  |
| Részszempont - Ajánlati ár (nettó Ft) - Teljesítési határidő (naptári nap) - Jótállási idő (hó) - Késedelmi kötbér (Ft/nap) | Súlyszám 60 20 10 10 | Részszempont 2 | Súlyszám |
| IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen nem |  |  |  |
| Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)- |  |  |  |

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)-

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: // (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: // (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/4/19 (év/hó/nap ) Időpont: 13.30

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen nem Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 40.000,- Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára 32.000,- Ft + ÁFA azaz bruttó 40.000,- Ft, a dokumentáció ellenértéke befizethető az OKFON ZRt. házipénztárába vagy átutalható az OKFON ZRt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt-nél vezetett 10300002-20105358-00003285 számú számlájára. A dokumentáció átvehető munkanapokon 8-12 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00 – 13.30 óra között az OKFON ZRt. címén.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2010/4/19 (év/hó/nap) Időpont: 13.30

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) / /-ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban:  vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/4/19 Időpont: 13.30 óra Helyszín: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek Az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői, valamint az általuk meghívott személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: -

V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen nem Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: Közép-Magyarországi Operatív Program „Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció” Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja (Kódszám: KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0003)

V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: az ajánlattételi határidőt követő naptól számított 14. nap 13.00 óra, ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő munkanap V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 20. nap, ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő munkanap. V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) - V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen nem V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció munkanapokon 8 – 12 óra, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00 – 13.30 óra között vásárolható meg az OKFON ZRt. (1139 Budapest, Gömb. u. 33.) irodájában, illetve a Kbt. 54.§ (4) bekezdése szerint megküldi. Ajánlatkérő a dokumentációt a www.okfon.hu honlapon a dokumentációt megvásárló ajánlattevők számára előzetes regisztrációt követően hozzáférhetővé teszi. A hozzáféréssel kapcsolatos további információk megtalálhatók a honlapon. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az értékarányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit. Az értékarányosítás során használni kívánt képleteket az ajánlati dokumentáció tartalmazza. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen nem V.7) Egyéb információk: - A felhívás I.1) pontjában az ajánlatkérő hivatalos (teljes) neve: Vagyon18 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Vagyonkezelő Zrt. - Ajánlatkérő, a Vagyon18 Zrt., a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat és a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást. - A sikeres ajánlattétel lehetőségét szem előtt tartva ajánlatkérő 2010. április 6.-án helyszíni bejárást tart. Találkozás Budapest, XVIII. Havanna u. 9. sz. előtt. 9.00 órakor. - Az ajánlatok elbírálása során ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja, kivéve a bírálati szempontokra tett vállalásokat és a műszaki ajánlatot a Kbt. 83 §. (2) bekezdés szerint. - A Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján az igazolásokat elegendő egyszerű másolatban benyújtani. - Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó esetében az ajánlattételi határidőt megelőző 40 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatot, valamint az aláírási címpéldány másolatát. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát is. - Ajánlatkérő – a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján – előírja a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. - Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. - A Kbt. 71. §-a alapján az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet. - Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdésére vonatkozóan. - A Kbt. 55. § (3) bekezdésére tekintettel az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan feltételekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatban a Kbt. 72. §-nak megfelelően erre vonatkozóan nyilatkozni szükséges. - Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdésében foglaltak esetében, amennyiben az eredményhirdetésen kihirdette, a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. - Az ajánlatok munkanapokon 8 – 16 óra, pénteki munkarend esetében 8 – 12 óra, az ajánlattételi határidő napján 8 – 13.00 óra között nyújtható be az ajánlattételi felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre. - Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy mely bankoknál vezet számlát, valamint arról a tényről, hogy a nyilatkozatban szereplő bankoknál vezetett számláin kívül nem vezet más pénzintézet(ek)nél számlát. - Ajánlatkérő a Kbt. 251. § (3) bekezdésre tekintettel jelzi, hogy a 250. §. (3) bekezdésben fel nem sorolt rendelkezéseket nem alkalmazza. - Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2010// (év/hó/nap)

A. melléklet

### További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

| Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Postai cím: Gömb u. 33. I. emelet |  |  |
| Város/Község: Budapest | Postai irányítószám: 1139 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: - |  | Telefon: 412-2460 |
| E-mail: frank.judit@okfon.hu |  | Fax: 412-2469 |
| Internetcím (URL): www.okfon.hu |  |  |

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők

| Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Postai cím: Gömb u. 33. I. emelet |  |  |
| Város/Község: Budapest | Postai irányítószám: 1139 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: - |  | Telefon: 412-2460 |
| E-mail: frank.judit@okfon.hu |  | Fax: 412-2469 |
| Internetcím (URL): www.okfon.hu |  |  |

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

| Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Postai cím: Gömb u. 33. I. emelet |  |  |
| Város/Község: Budapest | Postai irányítószám: 1139 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: - |  | Telefon: 412-2460 |
| E-mail: frank.judit@okfon.hu |  | Fax: 412-2469 |
| Internetcím (URL): www.okfon.hu |  |  |

II.

#### Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos

#### ÚTMUTATÓ

## 1.	Az eljárás bemutatása

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A beszerzés – értékét tekintve – a nemzeti értékhatárt elérő beszerzési rezsim hatálya alá tartozik, ezért a Kbt. VI. fejezete szerinti eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra. Az eljárás fajtája általános egyszerű közbeszerzési eljárás.

Az eljárásban ajánlatkérő nem kíván tárgyalni, ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül, az abban leírt információk alapján bírálja el. Az ajánlattevőknek ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt jelenti, hogy az ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani.

Az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlati dokumentáció megvásárlása. Közös ajánlatot tevő cégek esetében elegendő egy dokumentáció átvétele. A dokumentáció másra nem ruházható át.

A Kbt. 70.§ (4) bekezdése értelmében az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban az adott személy, szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevő (közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erőforrást nyújtó szervezeteként.

Ajánlatkérő tájékoztatásul közli a Kbt. ide vonatkozó szabályait:

a.) alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt;

b.) erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely nem minősül alvállalkozónak, és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít;

c.) erőforrás: nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-c) pontja, a 67. § (1) bekezdésének a), d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn;

d.) PTK szerinti többségi befolyás: többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik.

A pénzügyi és gazdasági alkalmasság körében nem minősül erőforrásnak a Kbt. 66. § (1) bekezdés a.) – c.) pontjaiban foglalt esetkörökben az a szervezet, aki nem bír a Ptk. szerinti többségi befolyással ajánlattevő társaságban.

Kbt. 66. (1) a.) – c.)

a) pénzügyi intézménytől származó - erről szóló - nyilatkozattal, vagy meghatározott biztosíték (felelősségbiztosítás) fennállásáról szóló igazolással;

b) a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét);

c) az előző legfeljebb háromévi teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak;

Építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásban a műszaki, szakmai alkalmasság körében nem minősül erőforrásnak a Kbt. 67. § (2) a), d) és f) pontjaiban foglalt esetkörökben az a szervezet, aki nem bír a Ptk. szerinti többségi befolyással ajánlattevő társaságban.

Kbt. 67. § (2) a), d) és f.) pontjai:

a) az előző legfeljebb öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése;

d) az előző legfeljebb három évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámról és vezető tisztségviselőinek létszámáról szóló kimutatás;

f) azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírása, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud;

## 2.	Az ajánlat elkészítése és költségei

Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. A különféle dokumentumokban, így különösen a Felolvasólapon, a kereskedelmi ajánlatban, az ajánlat műszaki részeiben található számszerű és szöveges leírás tartalma közötti eltérés esetén ajánlatkérő az ajánlatot - a Kbt. 85. § szerinti felvilágosítás kérés után az indokolást nem elfogadva - érvénytelennek minősíti. (Kbt. 77. § (2) bekezdés szerint az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatók.) Ajánlatkérő fentiek szerint jár el abban az esetben is, ha ugyanazon vállalás tekintetében az ajánlat egyes részeiben eltérő információt talál.

Az ajánlat nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását. Az eredeti nyelvű dokumentum és a fordítás tartalma közötti eltérés esetén a magyar nyelvre lefordított dokumentumban foglaltak az irányadók.

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció megvásárlásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlati dokumentáció ára csak a Kbt.-ben meghatározott esetekben jár vissza.

Ajánlatot adni, vállalkozni a dokumentációban meghatározott munkák teljes körű megvalósítására kell (az OTÉK, az MSz, a hatósági előírások és a hatályos jogszabályok, valamint az ajánlatkérőre vonatkozó jogszabályok betartásával), beleértve az esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését.

Az ajánlatot az ajánlatkérő által kiadott, a dokumentáció részét képező tervek és a költségvetési kiírásában szereplő adatok alapján kell elkészíteni; mennyiségi kifogást, többlet-, illetve pótköltség-igényt ajánlatkérő utólag nem fogad el.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt; ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű.

Ugyanakkor az ajánlatkérő igényli, hogy a tervben szereplő valamennyi megadott gyártótól vagy típustól való eltérést külön lapon is szerepeltetnie kell, megadva minden olyan jellemzőt (pl.: méretek, anyag, bekötési pontok stb.) amellyel bizonyítani tudja az egyenértékűséget.

A közbeszerzési eljárás bonyolítója az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt, ezért az eljárás során mindennemű írásos anyagot az OKFON ZRt. címére kell benyújtani.

## 3.	Dokumentáció és tájékoztatás

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében dokumentációt készített és bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át. Ajánlatkérő a dokumentációt a www.okfon.hu honlapon a dokumentációt megvásárló ajánlattevők számára előzetes regisztrációt követően hozzáférhetővé teszi. A hozzáféréssel kapcsolatos további információk megtalálhatók a honlapon.

Amennyiben eltérés van az elektronikus és a nyomtatott dokumentum között, az eljárás során a nyomtatott formában átadott dokumentáció tartalma az irányadó.

A dokumentáció tartalmazza:

-	az ajánlattételi felhívást;

-	az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos útmutatót;

	a műszaki leírást;

	a szerződés tervezetét és

-	a kitöltendő mellékleteket.

A sikeres ajánlattétel lehetőségét szem előtt tartva ajánlatkérő 2010. április 6.-án 9.00 órától helyszíni bejárást tart. Találkozás a Budapest, XVIII. Havanna u. 9. sz. előtt.

Az ajánlattevők az ajánlattételi határidőt megelőző 10. napig fordulhatnak írásban (fax: 412-2469, és e-mail: frank.judit@okfon.hu) kiegészítő tájékoztatásért az OKFON ZRt-hez. Az OKFON ZRt. valamennyi ajánlattevőnek írásban (telefax és e-mail útján) megküldi a választ az ajánlattételi határidő előtt legkésőbb 6 nappal, illetve az ajánlattevők számára a www.okfon.hu honlapon hozzáférhetővé teszi. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok az ajánlati felhívás és dokumentáció részét képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni.

Kérjük, hogy az írásban feltett kérdéseket e-mailen vagy e-mailen és faxon is szíveskedjenek megküldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadási időtartamot.

Ajánlat csak a feladat egészére tehető, továbbá többváltozatú ajánlat tétele nem megengedett.

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét – a bírálati szempontokra tett vállalások és a műszaki ajánlat kivételével - teljes körben biztosítja, felhívja azonban a figyelmet arra, hogy ugyanazon dokumentum tekintetében csak egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra. Ajánlattevő jogosult az ajánlatkérő által nem észrevételezett hiányok pótlására is az ajánlatkérő által megadott hiánypótlási határidőig.

A hiánypótlási felszólítás során ajánlatkérő ajánlattevőnként tételesen felsorolja a hiányzó vagy nem megfelelő dokumentumokat, megadja továbbá a hiánypótlás teljesítésének határidejét, helyét és módját. Amennyiben a hiánypótlást nem az ajánlatkérő által meghatározottak szerint teljesítik, ajánlatkérő a benyújtott dokumentumokat nem veszi figyelembe az értékelés során.

Ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől írásban tájékoztatást kérjen. A tájékoztatáskérés tényéről a többi ajánlattevő egyidejűleg, a tájékoztatáskérés tartalmának közlése nélkül írásban kap értesítést. A tájékoztatás nem megfelelő módon vagy tartalommal történő megadása, illetve a rendelkezésre álló határidő elmulasztása az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után.

A vállalási ár az építés befejezésének időpontjára prognosztizált egyösszegű átalányár, melyet az ajánlati felhívás dokumentációja tartalmának egészére vonatkozóan, a tételes költségvetési kiírás beárazásával, illetve a kivitelezői észrevételekre megküldött kiegészítő tájékoztatások figyelembevételével kell kialakítani.

Ajánlatkérő írásban felvilágosítást fog kérni azon ajánlattevőktől, akik esetében kirívóan alacsony vagy magas ellenszolgáltatást talál, továbbá ha lehetetlennek, vagy túlzottan alacsony vagy magas mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást talál. A felvilágosítás kérés során ajánlatkérő a Kbt. 86. §, illetve 87. §-ban foglaltak szerint fog eljárni.

Ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Erre vonatkozóan ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában a 10. számú melléklet szerint.

## 4.	Az ajánlatot alkotó okmányok

4.1	Ajánlati nyilatkozat az 1. számú melléklet szerint.

4.2.	Felolvasólap a 2. számú melléklet szerint.

  - Pénzügyi alkalmasság igazolására kért iratok:

Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell:

  - az ajánlattételi határidőt megelőző 40 napnál nem régebbi keltezésű, a számlavezető pénzintézet(ek) által kiállított nyilatkozat(ok)at egyszerű másolati példányban, amely(ek)nek tartalmaznia kell, hogy

- mely számlaszámokkal rendelkezik;

- a számlán a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban sorban állás volt-e, ha igen, mikor, mennyi ideig.

- az utolsó 3 lezárt üzleti év - működési formájának megfelelő – a számviteli jogszabály szerinti beszámolójának másolata.

4.4.	Műszaki alkalmasság igazolására kért iratok:

Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell:

1)	az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben végzett legjelentősebb építési munkáinak igazolása a Kbt. 68. § (2) bekezdésben előírt módon, amelyben ki kell térni a következők részletezésére is:

- a teljesítés helye és ideje (mettől-meddig),

- a szerződést kötő fél megnevezése, címe, a referenciaadó személy neve, elérhetősége

- a munkavégzés jellege (fővállalkozó, generálkivitelező, alvállalkozó stb.)

- részmunka esetén az elvégzett munkarész megjelölése,

- az alapadatok (alapterület, az építési technológiai rövid leírása stb.),

- az ellenszolgáltatás nettó összege,

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Csatoljon a fenti referenciaigazolások szerinti referencia listát.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a felsorolásban kért adatokat a referencialeveleknek kell tartalmazniuk.

2) 	azoknak a műszaki vezető szakembereknek, illetve vezetők tisztségviselőknek a megnevezése, képzettségük, gyakorlatuk szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

- A teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatainak bemutatását végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban.

- Az előző évi átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatás, nyilatkozat.

  - A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, megjelölve a műszaki eszközök típusát, jellegét (tehergépkocsi, rakodógép, stb.), továbbá nyilatkozatát arról, hogy a munkagépek a szerződés teljesítésére alkalmas műszaki állapotban vannak. Csatolni kell továbbá a gépjárművek forgalmi engedélyének másolatát.

A saját tulajdonú eszközök igazolására az eszköznyilvántartás másolati példányát kell csatolni, az egyéb módon rendelkezésre álló eszközök igazolására az adott eszközre vonatkozó már meglévő bérleti szerződést, illetve az arra vonatkozó kifejezett nyilatkozattal, hogy a teljesítési határidő lejártáig az adott eszköz az ajánlattevő rendelkezésére fog állni. Az eszköznyilvántartásban ajánlattevőnek egyértelműen meg kell jelölnie (ki kell emelni) az igazolni kívánt eszköz megnevezését és adatait.

(Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevőnek / Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak nincs saját tulajdonában az előírt eszköz és nem rendelkezik már meglévő bérleti szerződéssel sem, akkor az ajánlattevőnek az alkalmasság teljesítéséhez erőforrás szervezetet kell igénybe vennie. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet ezzel kapcsolatban a Kbt. 70. § (4) bekezdésében foglaltakra!)

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatot benyújtó felelőssége, hogy az alkalmasság megállapítható legyen.

4.5. 	A Kbt. 65. § (3) bekezdése szerint az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrására is támaszkodhat.

Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal történik:

a) ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával;

b) az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával.

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 4. § 3/E. pontja szerint nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 66. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a 67. § (2) bekezdés a), d) és-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

A fentieknek megfelelően a pénzügyi és gazdasági alkalmasság erőforrás szervezet által történő igazolása csak a Kbt. 4.§ 3/E. pontja szerinti esetben lehetséges, azaz ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn. Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek az alábbi iratokat kell csatolnia:

- igazolnia kell az alkalmassági feltételeknek való megfelelést az ajánlattevőre előírt módon;

- a kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A műszaki, szakmai alkalmasság erőforrás szervezet által történő igazolása az alábbiak szerint történik:

A) Ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn, akkor az erőforrás szervezet a referenciák és a szakemberek, tekintetében egyaránt biztosítható erőforrást az ajánlattevő részére.

Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek az alábbi iratokat kell csatolnia:

- igazolnia kell az alkalmassági feltételeknek való megfelelést az ajánlattevőre előírt módon;

- a kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

B) Ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás nem áll fenn, akkor az erőforrás szervezet csak a szakemberek és a műszaki technikai felszereltség tekintetében biztosíthat erőforrást az ajánlattevő részére.

Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek az alábbi iratokat kell csatolnia:

- igazolnia kell az alkalmassági feltételeknek való megfelelést az ajánlattevőre előírt módon;

- a kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt;

- az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti megállapodást.

Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrására kíván támaszkodni, akkor a dokumentáció 3. és 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat csatolni szükséges

4.6. Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód: az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) – d) pontjainak hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és b) pontjára a 5. számú melléklete szerint. Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben alvállalkozót kíván bevonni vagy erőforrást nyújtó szervezet erőforrásaira kíván támaszkodni, akkor ezeknek a szervezeteknek is nyilatkozniuk kell a kizáró okok fenn nem állásáról.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Közbeszerzések Tanácsa által, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában kiadott útmutató III.5. pontja szerint a nyertes ajánlattevőnek (a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó értékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek) az eredményhirdetést követően a Kbt. 63. §-a (2) és (3) bekezdései szerinti igazolásokat 8 napon belül be kell nyújtania.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó, és az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kizáró okokat már az ajánlatában kívánja igazolni, vagy csak az eredményhirdetést követő 8 napon belül a dokumentáció 6. számú melléklete szerint.

A benyújtandó igazolások listáját tartalmazó Közbeszerzések Tanácsa által kiadott útmutatót a dokumentáció 11. számú melléklete tartalmazza.

  - Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban és a (3) bekezdésben foglaltakról a 7. számú melléklet szerint.

  - Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó esetében az ajánlattételi határidőt megelőző 40 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat másolatát. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát is.

  - Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának egyszerű másolatát. Az ajánlatot a cégképviseletre jogosult képviselő(k), vagypedig a cégjegyzésre jogosult(ak) által meghatalmazott személy(ek) jogosultak aláírni.

  - Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a dokumentáció 8. számú melléklete szerint arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

  - Ajánlattevőnek a Kbt. 72. §-nak megfelelően nyilatkoznia kell a dokumentáció 9. számú melléklete szerint arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

  - Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy mely bankoknál vezet számlát, valamint arról a tényről, hogy a nyilatkozatban szereplő bankoknál vezetett számláin kívül nem vezet más pénzintézet(ek)nél számlát.

  - Közös ajánlat esetén az együttes ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodás, amely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, valamint rendelkezik a kapcsolattartásról, a számlázásról. Közös ajánlatot tevő nyertesektől ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását. Ajánlatkérő igényli, hogy közös ajánlatot tevők csatolják az együttműködésükről szóló megállapodást, amely magában foglalja a fenti követelményeket is.

  - Műszaki ajánlat, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

    - Az ajánlat műszaki tartalmának kiegészítése, amennyiben azt az ajánlattevő szükségesnek tartja.

    - Részletes építési és pénzügyi ütemterv, (amelyben meg kell határozni az egyes ütemek műszaki tartalmát, részhatáridejét és összegét), valamint organizációs terv, mely a vállalkozói szerződés mellékletét fogja képezni.

    - A vállalkozó árképzési adatai, olyan részletességgel, hogy abból ajánlatkérő önálló árazással is ellenőrizni tudja a költségvetési tételek helyességét. Így az anyagra rakodó összes költséget, a díjnál a szakmánkénti rezsióradíjakat, a fedezeteket is kérjük megjelölni.

  - A beárazott tételes költségvetés.

Az ajánlat része a beárazott költségvetés. A költségvetést a 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8/B. § előírásainak figyelembevételével kell elkészíteni! A nem ennek megfelelően elkészített költségvetést tartalmazó ajánlatot az ajánlatkérő – a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján – érvénytelenként kezeli!”

Ajánlattevőnek a kiadott teljes költségvetési kiírást be kell árazni. Az árazatlan költségvetési kiírásnak mind az anyag mind a díj tételeit be kell árazni. Az árazatlan költségvetési kiírás mennyiségi tételei nem változtathatók. Amennyiben az ajánlattevő a tervek felülvizsgálata után azt állapítja meg, hogy a költségvetési kiírásban szereplő mennyiségek nem megfelelők, úgy azt az ajánlati dokumentáció 4.13.1. pontja szerinti „műszaki tartalom kiegészítése” fejezetben kell megjelölni. (Azaz az ajánlattevők az Ajánlatkérő által átadott árazatlan költségvetési kiírásban nem módosíthatnak, az attól való eltéréseket az ajánlati dokumentáció 4.13.1. pontja szerinti „műszaki tartalom kiegészítése” fejezetben kell szerepeltetni.)

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a „műszaki tartalom kiegészítése” fejezetben megadott összegeket is, ezt kérjük a főösszesítőben is megjelölni szíveskedjenek.

Ajánlatkérő közli, hogy a Kbt. 54.§ (1) bekezdésben előírtak szerint hamis nyilatkozatnak minősül a 4.1 – 4.7, 4.10 – 4.15. pontokban csatolt iratok esetében a 4. § 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása.

## 5.	Az ajánlat pénzneme, fizetési feltételek

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni.

Az ajánlati árat a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizált végleges összeggel kell megadni a dokumentáció 2. számú melléklete szerint.

Ajánlatkérő két-két részszámla és egy-egy végszámla benyújtását fogadja el Megrendelők felé egyenlő mértékű megosztásban, az alábbiak szerint:

Részszámlák és végszámla

  - a kivitelezési munkák mintegy 30%-ának elvégzését követően,

  - a kivitelezési munkák mintegy 30%-ának elvégzését követően,

  - a kivitelezési munkák mintegy 40%-ának elvégzését követően.

A rész-teljesítések készültségi fokát az alábbi, munkanemek szerinti megosztást alapul véve kell megállapítani:

1. ütem:	- bontási munkák, bontási hulladék elszállítása

- szerelőbeton, aljzatbeton készítése

- falazás, vakolás

- nyílászárók, javítása vagy cseréje

- épületen kívüli csatornabekötés

2. ütem:	- gépészeti alapszerelés

- elektromos alapszerelés

- álmennyezet készítése

befejezés:	- festés-mázolás

- padló- és falburkolatok

- gépészeti szerelvényezés

- elektromos szerelvényezés

- befejező munkák

- mérések, jegyzőkönyvek

## 6.	Az ajánlati kötöttség

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő a feltételeket nem kielégítőként visszautasít.

## 7.	Az ajánlat formája és aláírása

7.1	Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni:

1. ajánlattevő neve és címe

2. kapcsolattartó személy neve, telefon és telefax száma

3. beszerzés tárgyának megnevezése

4. „eredeti” vagy „másolat” felirat.

Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt dokumentumok helyét az ajánlatban.

Ezt követi az összes többi dokumentum.

Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 1 + 4 (1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 4 másolati) bekötött példányban, valamint 1 elektronikus formátumban, adathordozón (CD) kell elkészítenie és benyújtania.

  - Az ajánlat eredeti és másolati példányait gépelve, nyomtatva, vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell beadni. Az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatokat a cégkivonat szerint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) vagy pedig a cégjegyzésre jogosult(ak) által meghatalmazott személy(ek) jogosult(ak) aláírni. Utóbbi esetben a meghatalmazást az ajánlathoz csatolni kell.

Az információt hordozó oldalakat oldalszámozni kell.

Az ajánlatot roncsolásmentesen nem bontható módon kell benyújtani. Ez azt jelenti, hogy olyan módon kell a lapokat összefűzni, hogy az ajánlatból lapokat kivenni vagy abba beletenni csak az eredeti fűzés megbontásával legyen lehetséges. Ilyen roncsolásmentesen nem bontható kötés lehet különösen a spirálozás, amely esetben a benyújtott lapok mindegyikén keresztülhúz az ajánlattevő egy szalagot, amelyet leragaszt és lepecsétel, illetve hasonlóan jó megoldás a nyomdai kötészet is.

7.3	Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, mely esetben a hibás részt át kell húzni, és egyértelműen meg kell jelölni az új szövegrészt. Az áthúzás, illetve az új szövegrész beszúrása mellett az ajánlatot aláíró személynek/személyeknek a kézjegyüket fel kell tüntetniük.

## 8.	Az ajánlat benyújtása, lezárása és jelölése

8.1	Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti és minden egyes másolati példányát egy közös borítékban (csomagban) kell lezárniuk. Ajánlatkérő eltekint a nehezen bontható, ragasztószalaggal többszörösen lezárt csomagolás alkalmazásától, a borítékot/csomagot elegendő egyszerű módon leragasztani.

8.2	A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni:

a) a következő címet: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet;

b)	az ajánlat megnevezését (a beszerzés tárgyát), az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét;

c)	a borítékon (csomagon) fel kell tüntetni továbbá, hogy "Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel".

  - Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. Amennyiben az ajánlat postai úton kerül feladásra, akkor annak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem tudja elfogadni a postai késedelemből eredő hátrányos következmények mellőzésére irányuló ajánlattevői kérést. Ugyanezen követelmény alkalmazandó a futár útján történő továbbítás esetére is.

## 9.	Az ajánlat elbírálása

9.1 	Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján az alábbiak szerint bírálja el:

Részszempont	Súlyszám

1. Nettó ajánlati ár (Ft)	60

2. Teljesítési határidő (naptári nap)	20

3. Jótállási idő (hó)	10

4. Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)	10

Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10.

Az 1. és 2. bírálati szempont esetében a legalacsonyabb, míg a 3. és 4. bírálati szempont esetében a legmagasabb érték a legkedvezőbb.

Ajánlatkérő az egyes ajánlatokat az értékarányosítás módszere szerint hasonlítja össze.

Értékarányosítás módszere

Abban az esetben, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

P−PminPmax−Pmin=AvizsgáltAlegjobbazazP=AvizsgáltAlegjobbPmax−P+Pmin

ahol:

P: 		a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: 		a pontskála felső határa, azaz 10

Pmin: 		a pontskála alsó határa, azaz 1

Alegjobb: 	a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)

Avizsgált: 	a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

P−PminPmax−Pmin=AlegjobbAvizsgáltazazP=AlegjobbAvizsgáltPmax−P+Pmin

ahol:

P: 		a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 		a pontskála felső határa 
Pmin: 		a pontskála alsó határa 
Alegjobb: 	a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 
Avizsgált: 	a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Ajánlatkérő az ajánlattevőknek az értékelés szempontjai szerinti vállalásaikat korlátozza a következő módon:

- Végteljesítési határidő:	2010.08.31.

A teljesítési határidő esetében az ajánlati dokumentáció 2. számú melléklete szerinti felolvasólapon meg kell adni az ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőt, valamint végteljesítési határidő és az általa vállalt teljesítési határidő között lévő naptári napok számát. (Pl. ajánlattevő 2010.07.31. teljesítési határidőt vállal, így a felhívásban megadott végteljesítési határidő és a vállalt teljesítési határidő között lévő naptári napok száma 31 naptári nap.)

Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott teljesítési határidőnél kedvezőbb teljesítési határidőt értékeli, de a vállalt teljesítési határidő 2010.06.30-nál nem lehet korábbi, a 2010.08.31-nél pedig későbbi.

Azt az ajánlatot, amelyikben az ajánlattevő a megadott intervallumon kívüli, azaz 2010.06.30-nál korábbi, a 2010.08.31-nél pedig későbbi teljesítési időt vállal, az ajánlatkérő érvénytelenként veszi figyelembe.

- Jótállás időtartama:

minimális vállalás:  	12 hónap

maximális vállalás:	36 hónap

A jótállás esetében az ajánlati dokumentáció 2. számú melléklete szerinti felolvasólapon meg kell adni a vállalt jótállási időtartamot hónapban, valamint a minimálisan vállalandó 12 hónap jótálláson felül vállalt jótállási időt szintén hónapban. (Pl. ajánlattevő 20 hónap jótállást vállal, így a minimálisan vállalandó 12 hónap jótálláson felül vállalt jótállási idő 8 hónap.)

Ajánlatkérő a minimálisan vállalandó 12 hónap jótálláson felül vállalt jótállási időt értékeli.

Azt az ajánlatot, amelyikben az ajánlattevő a megadott intervallumon kívüli, azaz a minimális 12 hónapnál kevesebb és a 36 hónapnál több jótállást vállal, az ajánlatkérő érvénytelenként veszi figyelembe.

- Késedelmi kötbér mértéke

minimális vállalás:	20.000,- Ft/nap

maximális vállalás:	70.000,- Ft/nap

A késedelmi kötbér mértéke esetében az ajánlati dokumentáció 2. számú melléklete szerinti felolvasólapon meg kell adni a vállalt késedelmi kötbér mértékét Ft/nap-ban, valamint a minimálisan vállalandó 20.000,- Ft/nap késedelmi kötbéren felül vállalt kötbér mértékét szintén Ft/nap-ban. (Pl. ajánlattevő 30.000,- Ft/nap késedelmi kötbért vállal, így a minimálisan vállalandó 20.000,- Ft/nap késedelmi kötbéren felül vállalt kötbér mértéke 10.000,- Ft/nap.)

Ajánlatkérő a minimálisan vállalandó 20.000,- Ft/nap késedelmi kötbéren felül vállalt késedelmi kötbér mértékét értékeli.

Azt az ajánlatot, amelyikben az ajánlattevő a megadott intervallumon kívüli, azaz a minimális 20.000,- Ft/napnál kevesebb és 70.000,- Ft/napnál több késedelmi kötbért vállal, az ajánlatkérő érvénytelenként veszi figyelembe.

Ajánlatkérő fokozottan felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kirívóan alacsony vállalások tekintetében az Ajánlatkérő a Kbt. 86. és 87. § értelmében az esetlegesen nem megfelelő vállalásokra érvénytelenséget fog megállapítani.

Ajánlatkérő a kirívó ajánlati ár elemeket a költségvetési tételek szintjén csak abban az esetben vizsgálja, amennyiben a beárazott költségvetés főösszesítőjében kirívó ajánlati ár elemet talál.

III.

Műszaki leírás

A feladat leírása:

Havanna u. 1. (hrsz. 151126/4/A/68) - Ifjúsági klub

Önkormányzati tulajdonú 45,1 m2 alapterületű üzlethelyiség felújítása, átalakítása közösségi helyiséggé. A helyiség funkciója: ifjúsági klub.

A két különálló, fallal leválasztott, külön bejárattal rendelkező helyiségből álló, de egy helyrajzi számon lévő helyiségek válaszfalainak elbontásával, a hátsó fronton egy mozgáskorlátozott WC és egy raktárhelyiség kialakításával történő átalakítása. A klubhelyiség hátsó frontján minikonyha kerül kialakításra. A helyiség új padló- és csempeburkolatot kap, mennyezeten pedig gipszkarton álmennyezeti borítást. A helyiségek falainak felületképzése nedvesen tisztítható festékkel történik. Nyílászárók cseréje: biztonsági bejárati ajtó akadálymentesített kivitelben, az ablakok parapetfelfalazással, a meglévő üvegfelületek méretének megtartásával, biztonsági ráccsal ellátva.

Új víz- és csatornavezeték kiépítése. A melegvízellátást helyi elektromos vízmelegítő biztosítja. A raktárhelyiségben falikút, a WC helyiségében mesterséges szellőztetés kiépítése, meglévő fűtési rendszer helyreállítása, mobil klímaberendezés telepítése.

A teljes elektromos hálózat felújítása, elektromos mérőóra beépítése. Telefonos riasztásra alkalmas riasztórendszer telepítése.

Havanna u. 9. (hrsz. 151126/4/A/318) - Múzeumpedagógiai foglalkoztató és NAVA központ

Önkormányzati tulajdonú 72,79 m2 alapterületű üzlethelyiség felújítása, átalakítása közösségi helyiséggé. A helyiség funkciója: múzeumpedagógiai foglalkoztató és NAVA központ.

A helyiség két különálló, eltérő funkcióval rendelkező térrészre történő osztása. A főbejárattal szemben egy mozgáskorlátozott WC-t kell kialakítani. A helyiség új padló- és csempeburkolatot kap, mennyezeten pedig gipszkarton álmennyezeti borítást. A helyiségek falainak felületképzése nedvesen tisztítható festékkel történik. Nyílászárók cseréje: biztonsági bejárati ajtó akadálymentesített kivitelben, biztonsági vészkijárat, NY-i homlokzaton az ablakok parapetfelfalazással, a terv szerinti méretben, biztonsági ráccsal ellátva, D-i homlokzaton teljes felfalazással.

Új víz- és csatornavezeték kiépítése. A melegvízellátást helyi elektromos vízmelegítő biztosítja. A WC helyiségében mesterséges szellőztetés kiépítése, meglévő fűtési rendszer helyreállítása, mobil klímaberendezés telepítése.

A teljes elektromos hálózat felújítása, elektromos mérőóra beépítése. Telefonos riasztásra alkalmas riasztórendszer telepítése.

Havanna u. 52. (hrsz. 151159/7/A/294) - Civil sarok, informatikai pont

Önkormányzati tulajdonú 20 m2 alapterületű üzlethelyiség felújítása, átalakítása közösségi helyiséggé. A helyiség funkciója: civil sarok és informatikai pont.

A hátsó fronton lévő vizes helyiség elbontása. A helyiség hátsó falán hideg-meleg vizes kézmosó telepítése. Az oldalfalak mentén számítógépes munkahelyek kialakítása. A helyiség új padló- és csempeburkolatot kap, mennyezeten pedig gipszkarton álmennyezeti borítást. A helyiségek falainak felületképzése nedvesen tisztítható festékkel történik. Nyílászárók cseréje: biztonsági bejárati ajtó, az ablakok parapetfelfalazással, a meglévő üvegfelületek méretének megtartásával, biztonsági ráccsal ellátva.

Új víz- és csatornavezeték kiépítése. A melegvízellátást helyi elektromos vízmelegítő biztosítja. A WC helyiségében mesterséges szellőztetés kiépítése, meglévő fűtési rendszer helyreállítása, mobil klímaberendezés telepítése.

A teljes elektromos hálózat felújítása, elektromos mérőóra beépítése. Telefonos riasztásra alkalmas riasztórendszer telepítése. 6 pontos hálózatos internetcsatlakozási lehetőséggel informatikai rendszer kiépítése.

Az ajánlattételi dokumentáció elválaszthatatlan részét képezik a mellékelten átadott kiviteli tervek.

Rendelkezésre bocsátott dokumentációk, iratok: A műszaki dokumentációban meghatározott részletes tartalomjegyzék szerint.

Az átalakítási munkálatok építési engedély és bejelentés nélkül végezhetők (1791/1/2009 hiv. számú hatósági rendelet).

Ajánlatot adni, vállalkozni a dokumentációban meghatározott munkák teljes körű megvalósítására kell (az OTÉK, az MSz, a hatósági előírások és a hatályos jogszabályok, valamint az ajánlatkérőre vonatkozó jogszabályok betartásával), beleértve az esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését.

Az ajánlatot annak figyelembe vételével kell elkészíteni, hogy az ajánlatkérő által kiadott, a dokumentáció részét képező költségvetési kiírásban szereplő adatok ajánlatkérő és tervező által meghatározott műszaki és minőségi színvonalat képviselnek; mennyiségi kifogást, többlet-, illetve pótköltség-igényt ajánlatkérő utólag nem fogad el – kivételt képeznek az indokolható és a tartalékkeret terhére elszámolható tételek.

A költségvetés főösszesítőjén kötelező jelleggel 5 % tartalékkeretet kell beállítani a felújítási/átalakítási munka jellegéből a fel nem tárt szerkezetek miatt bizonytalan műszaki megoldások pótmunkáinak fedezetére. Ennek elszámolás tételesen történhet.

Az ajánlat része a beárazott költségvetés. A költségvetést a 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8/B. § előírásainak figyelembevételével kell elkészíteni! A nem ennek megfelelően elkészített költségvetést tartalmazó ajánlatot az ajánlatkérő – a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján – érvénytelenként kezeli!”

Ajánlattevőnek a kiadott teljes költségvetési kiírást be kell árazni. Az árazatlan költségvetési kiírásnak mind az anyag mind a díj tételeit be kell árazni. Az árazatlan költségvetési kiírás mennyiségi tételei nem változtathatók. Amennyiben az ajánlattevő a tervek felülvizsgálata után azt állapítja meg, hogy a költségvetési kiírásban szereplő mennyiségek nem megfelelők, úgy azt az ajánlati dokumentáció 4.13.1. pontja szerinti „műszaki tartalom kiegészítése” fejezetben kell megjelölni. (Azaz az ajánlattevők az Ajánlatkérő által átadott árazatlan költségvetési kiírásban nem módosíthatnak, az attól való eltéréseket az ajánlati dokumentáció 4.13.1. pontja szerinti „műszaki tartalom kiegészítése” fejezetben kell szerepeltetni.)

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a „műszaki tartalom kiegészítése” fejezetben megadott összegeket is, ezt kérjük a főösszesítőben is megjelölni szíveskedjenek.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt; ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű.

Ugyanakkor az ajánlatkérő igényli, hogy a tervben szereplő valamennyi megadott gyártótól vagy típustól való eltérést külön lapon is szerepeltetnie kell, megadva minden olyan jellemzőt (pl.: méretek, anyag, bekötési pontok stb.) amellyel bizonyítani tudja az egyenértékűséget.

IV.

# Vállalkozási szerződés tervezete

amely létrejött egyrészről:

egyrészről a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (Székhely: 1184 Budapest, Üllői út 400. Tel.: +36 1 290-2021, Fax: +36 1 291-1415, adószám: 15518008-2-43, bankszámlaszám: 10918001-00000002-39950783, képviseletében: Antalóczy Zoltán, a Vagyon18 Zrt. divízióvezető, meghatalmazott) mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

valamint

a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület (Székhely: 1181 Budapest, Vörösmarty u. 7. Tel.: +36 1 297-3757, adószám: 18236600-1-43, bankszámlaszám: 65100118-11344294, képviseletében: Árvay Zoltán) mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

###### …………………………………………… ( …………………. székhely, ……………………………….. cégjegyzékszám, KSH besorolási szám,képviseli bankszámlaszám:   ………………………………..   )  mint Vállalkozó,

###### a továbbiakban Vállalkozó

együtt Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1.	A szerződés alapadatai:

1.a. ) A szerződés tárgya

A Megrendelők megrendelik, a Vállalkozó elvállalja a

Budapest XVIII. ker. Havanna u. 1. sz. földszint 68. (hrsz. 151126/4/A/68),

Budapest XVIII. ker. Havanna u. 9. sz. földszint 318. (hrsz. 151126/4/A/318),

Budapest XVIII. ker. Havanna u. 52. sz. földszint 294. (hrsz. 151159/7/A/294)

alatti üzlethelyiségek közösségi helyiséggé történő átalakítás kivitelezési munkáinak elvégzését az ajánlati felhívásban, a műszaki dokumentációban és mellékleteiben rögzített feltételrendszer alapján összeállított és a közbeszerzési eljárás során elfogadott „Vállalkozói ajánlatban” meghatározott tartalommal. Az elfogadott ajánlat teljes dokumentációja, annak teljes tartalma jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  (1.számú Melléklet)

1.b. ) A feladat leírása

Havanna u. 1. (hrsz. 151126/4/A/68) - Ifjúsági klub

Önkormányzati tulajdonú 45,1 m2 alapterületű üzlethelyiség felújítása, átalakítása közösségi helyiséggé. A helyiség funkciója: ifjúsági klub.

A két különálló, fallal leválasztott, külön bejárattal rendelkező helyiségből álló, de egy helyrajzi számon lévő helyiségek válaszfalainak elbontásával, a hátsó fronton egy mozgáskorlátozott WC és egy raktárhelyiség kialakításával történő átalakítása. A klubhelyiség hátsó frontján minikonyha kerül kialakításra. A helyiség új padló- és csempeburkolatot kap, mennyezeten pedig gipszkarton álmennyezeti borítást. A helyiségek falainak felületképzése nedvesen tisztítható festékkel történik. Nyílászárók cseréje: biztonsági bejárati ajtó akadálymentesített kivitelben, az ablakok parapetfelfalazással, a meglévő üvegfelületek méretének megtartásával, biztonsági ráccsal ellátva.

Új víz- és csatornavezeték kiépítése. A melegvízellátást helyi elektromos vízmelegítő biztosítja. A raktárhelyiségben falikút, a WC helyiségében mesterséges szellőztetés kiépítése, meglévő fűtési rendszer helyreállítása, mobil klímaberendezés telepítése.

A teljes elektromos hálózat felújítása, elektromos mérőóra beépítése. Telefonos riasztásra alkalmas riasztórendszer telepítése.

Havanna u. 9. (hrsz. 151126/4/A/318) - Múzeumpedagógiai foglalkoztató és NAVA központ

Önkormányzati tulajdonú 72,79 m2 alapterületű üzlethelyiség felújítása, átalakítása közösségi helyiséggé. A helyiség funkciója: múzeumpedagógiai foglalkoztató és NAVA központ.

A helyiség két különálló, eltérő funkcióval rendelkező térrészre történő osztása. A főbejárattal szemben egy mozgáskorlátozott WC-t kell kialakítani. A helyiség új padló- és csempeburkolatot kap, mennyezeten pedig gipszkarton álmennyezeti borítást. A helyiségek falainak felületképzése nedvesen tisztítható festékkel történik. Nyílászárók cseréje: biztonsági bejárati ajtó akadálymentesített kivitelben, biztonsági vészkijárat, NY-i homlokzaton az ablakok parapetfelfalazással, a terv szerinti méretben, biztonsági ráccsal ellátva, D-i homlokzaton teljes felfalazással.

Új víz- és csatornavezeték kiépítése. A melegvízellátást helyi elektromos vízmelegítő biztosítja. A WC helyiségében mesterséges szellőztetés kiépítése, meglévő fűtési rendszer helyreállítása, mobil klímaberendezés telepítése.

A teljes elektromos hálózat felújítása, elektromos mérőóra beépítése. Telefonos riasztásra alkalmas riasztórendszer telepítése.

Havanna u. 52. (hrsz. 151159/7/A/294) - Civil sarok, informatikai pont

Önkormányzati tulajdonú 20 m2 alapterületű üzlethelyiség felújítása, átalakítása közösségi helyiséggé. A helyiség funkciója: civil sarok és informatikai pont.

A hátsó fronton lévő vizes helyiség elbontása. A helyiség hátsó falán hideg-meleg vizes kézmosót telepítése. Az oldalfalak mentén számítógépes munkahelyek kialakítása. A helyiség új padló- és csempeburkolatot kap, mennyezeten pedig gipszkarton álmennyezeti borítást. A helyiségek falainak felületképzése nedvesen tisztítható festékkel történik. Nyílászárók cseréje: biztonsági bejárati ajtó, az ablakok parapetfelfalazással, a meglévő üvegfelületek méretének megtartásával, biztonsági ráccsal ellátva.

Új víz- és csatornavezeték kiépítése. A melegvízellátást helyi elektromos vízmelegítő biztosítja. A WC helyiségében mesterséges szellőztetés kiépítése, meglévő fűtési rendszer helyreállítása, mobil klímaberendezés telepítése.

A teljes elektromos hálózat felújítása, elektromos mérőóra beépítése. Telefonos riasztásra alkalmas riasztórendszer telepítése. 6 pontos hálózatos internetcsatlakozási lehetőséggel informatikai rendszer kiépítése.

1.c.) Szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét az alábbiak szerint határozzák meg, egyösszegű prognosztizált átalányáron:

1) Átalányár

nettó:	……………,- Ft

25 % ÁFA:	………… ...,- Ft

összesen:	……………,- Ft

azaz	bruttó ……………… forint,

mely az ajánlat alapját képező tervdokumentáció műszaki tartalmán alapuló, a 2. pontban részletezett feladatok elvégzését is tartalmazó átalányár.

2) 5% tartalékkeret

nettó:	……………,- Ft

25 % ÁFA:	………… ...,- Ft

összesen:	……………,- Ft

azaz	bruttó ……………… forint,

amely a Megrendelő írásbeli intézkedésére a ténylegesen elvégzett pótmunkák igazolása alapján, tételesen, a végszámlában számolható el.

Összesen

nettó:	……………,- Ft

25 % ÁFA:	………… ...,- Ft

összesen:	……………,- Ft

azaz	bruttó ……………… forint

1.d.) 	Határidők:

A munkaterület átadás-átvétele:		2010. ………….

Részteljesítési határidők:

Az alapozás és megerősítések, a vb. és acél

tartószerkezetek, vb. közlekedő mag

elkészültek:		jelen szerződés aláírását követő ….…

napon belül

A teljes új építés szerkezetkész:		jelen szerződés aláírását követő ….…

(nyílászárók, külső homlokzatburkolás		napon belül

beépítve, födémek szerkezete

és tető-héjalás kész)

Befejezési határidő:			2010. …………. (legkésőbb 2010.08.31.)

(A sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja)

Az egyes részteljesítési határidőket a szerződés 2. sz. melléklete szerinti részletes építési ütemtervnek tartalmaznia kell.

2.	A vállalkozás terjedelme, a vállalkozói díj tartalma:

2.a.) 	A vállalkozói szerződés az alábbiakra terjed ki:

A Budapest XVIII. ker. Havanna lakótelepen lévő önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek átalakítása közösségi helyiséggé az alábbiak szerint:

Budapest XVIII. ker. Havanna u. 1. fszt. 68. (hrsz.: 151126/4/A/68) ─ Ifjúsági klub

Budapest XVIII. ker. Havanna u. 9. fszt. 318. (hrsz.: 151126/4/A/318) ─ Múzeumpedagógiai Foglalkoztató

Budapest XVIII. ker. Havanna u. 52. fszt. 294. (hrsz.: 151159/7/A/294) ─ Civil sarok

Kulcsrakész állapotban, a kiviteli tervdokumentációban, az ajánlati felhívásban, a műszaki dokumentációban és mellékleteiben, illetve az annak alapján összeállított vállalkozói részletes költségvetésben, és az ajánlati eljárás során megküldött észrevételekben, valamint a jelen szerződésben foglaltak szerint. Az ajánlattételi felhívás kiváltási időpontja miatt az észrevételekre adott válaszokkal kapcsolatos késedelmes információk hiányából eredő árbefolyásoló okokra Ajánlattevő sem az eljárás, sem az esetleges megvalósítás során nem hivatkozhat.

2.b.)	A vállalkozási díj az alábbiakat tartalmazza:

- A teljes körű vállalkozói tevékenység és a munkák - kiviteli tervdokumentáció szerinti hiány- és hibamentes megvalósításához, valamint az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásához, és a használatbavételhez szükséges valamennyi költséget, díjat, és pótlékot.

-	A költségvetésben az egységár tartalmazza a teljes körű megvalósításhoz, a használatbavételi eljárás sikeres befejezésével történő átadáshoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot,

- A szükséges anyagok utánpótlási árát, árkockázati fedezetet, anyagigazgatási és szá1lítási költségeket,

- Gépköltségeket, bruttó fedezetet, illetve minden, a rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét,

- Adó-, illeték, vámköltségeket,

- A felvonulás, víztelenítés, építési energia és közműkiépítés, mérőhely kialakítás és közműfogyasztás, környezet-megóvás, őrzés, vagyon- és balesetvédelem költségeit,

- A bérleti, közterület-foglalási, parkolási díjakat,

- A segédszerkezetek, a segédanyagok, felvonulás, egyéb díjak, költségek, ideiglenes létesítmények, stb. értékét.

A fentieket a kiviteli tervdokumentáció és a vállalkozói részletes költségvetésben részletezettek szerint.

- Bontási és építési hulladék anyagok elszállításának, valamint szabályos lerakásának, tárolásának, jogszabályok által előírt kezelésének és mindezekre vonatkozóan az ott előírtak szerinti dokumentálásának, ezek (Vállalkozó általi) beszerzésének költségeit,

- Az építés időtartamára a szükséges építési kerítés, belső munkaterületek elhatárolása, védőtető, közúti jelzőtábla, illetve a forgalomtechnikai berendezések egyéb tartozékok létesítésének, előállításának, áthelyezésének költségeit, beleértve azok lebontását és elszállítását is,

- A szakhatósági- és közmű engedélyekben tett kikötések végrehajtásának költségeit, ill. - a sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének feltételeinél meghatározott – ezekkel kapcsolatos dokumentálások költségeit,

- Az építéssel érintett, valamint azzal szomszédos területen, illetve épületeken (beleértve minden közművezetéket és berendezést) az esetleges keletkező károk helyreállítási és rekultivációs költségeit.

- Helyszínenként legalább egy darab építési tábla előállításának, fel- és leszerelésének költségeit.

A táblákon, a szokásos adatok mellett szerepeltetni kell a KMOP támogatási program jelzésére szolgáló legfontosabb arculati elemeket is az ÚMFT Arculati kézikönyvben szereplő szabályok betartásával (pályázat és projekt száma, logó, stb.)

http://www.nfu.hu/doc/582

- A két példány átadási tervdokumentáció (ún. „D” terv), és karbantartási utasítás készítésének költségeit (ill. magát a dokumentációt Vállalkozó készíti el.)

- Garanciális, illetve szavatossági kötelezettségek költségeit.

- Tartalék anyagok és alkatrészek költségeit.

- A megvalósított létesítmény műszaki átadás-átvételéhez és használatbavételéhez szükséges mérések, vizsgálatok lefolytatásának, jegyzőkönyvek és dokumentumok beszerzésének és előállításának (az ezekhez szükséges rákötési, engedélyeztetési eljárási díjakat, ügyintézést és ezek) költségeit is.

- Az építkezés teljes körű építési és felelősségbiztosításának költségeit.

- Tervezői művezetés költségeit 2 alkalomra.

2.c.) 	Kiegészítő munkák elszámolása

- A kivitelezés folyamán a Megrendelő által a Kbt. 125.§ 3.) bek. a.) pontja szerint kezdeményezett műszaki tartalmi változások többletköltségeinek tételes elszámolása a vállalkozói ajánlathoz csatolt árképzési adatok, bruttó rezsióradíj és a Terc – VIP 2010/1 szerinti normák alapján történik.

- Vállalkozó a fenti pontban részletezett áron felül semmilyen többletköltséget nem érvényesíthet. Ez vonatkozik az inflációs árváltozásokra is.

3.	Felek jogai és kötelezettségei:

Munkaterület szolgáltatás

Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a szerződés aláírását követő 5 napon belül a Vállalkozó részére átadni, egyben szavatolja, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza.

A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Megrendelő képviselője adja át. Az átadás tényét és feltételeit munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Vállalkozó gondoskodik a jegyzőkönyvvel átvett munkaterület állagmegóvásáról, őrzéséről, a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások betartásáról. Megrendelő a munkaterületen elhelyezett anyagokért semmilyen felelősséget nem vállal. Vállalkozó köteles a munkát a munkaterület átadásától számított, legkésőbb 5 napon belül elkezdeni, és az építési ütemterv szerint végezni.

Alvállalkozók igénybevétele

Vállalkozó teljesítéséhez alvállalkozót az ajánlatában foglaltak szerint vehet igénybe.

Organizációs feltételek

Az építéshelyi organizációhoz szükséges feltételeket az építési telken belül (szükség esetén, saját telephelyén) Vállalkozónak kell biztosítani, erre külön területet Megrendelő nem tud rendelkezésre bocsátani. Amennyiben az építési anyagok tárolásához Vállalkozó az építési területen kívüli területet (pl. közterület) kíván igénybe venni, az erre vonatkozó összes költség, a szükséges engedélyek beszerzésének és ügyintézésének költsége is Vállalkozót terheli, valamint az ügyintézés és bonyolítás is Vállalkozó feladata, amely az öltöző, a raktár, illetve az iroda konténerek elhelyezését is magába foglalja.

Vállalkozó utólagosan nem hivatkozhat a szükséges ügyintézés teljesítési határidőt akadályozó hatására. Megrendelő ilyen esetben is jogosult a késedelemből származó jogkövetkezményeket érvényesíteni.

Az ajánlattételi árnak a fent részletezett, illetve a teljes organizációval kapcsolatos költségeket is tartalmaznia kell.

Vállalkozó a munkaterület átvételével megnyitja, és folyamatosan vezeti az Építési Naplót.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, értelmezési, stb.) nem késleltethetik a létesítmény megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. Ezeket felek kivitelezés közben, vagy átadás után megegyezéssel, vagy jogi úton rendezik.

Vállalkozó havonta két alkalommal koordinációs értekezletet tart, melyen Megrendelő (képviselője v. műszaki ellenőre által) köteles részt venni, és nyilatkozatot tenni.

A jóváhagyott tervtől eltérő műszaki megoldást Vállalkozó csak Megrendelő előzetes jóváhagyásával alkalmazhat.

Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről az építkezéssel okozott szennyeződést, folyamatosan eltávolítja. Amennyiben e kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti.

Vállalkozó tevékenységével összefüggő, ill. a szerződés időtartama alatt keletkező károkra Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést. A károk elhárítására Vállalkozó saját nevére és felelősségére, a beruházásra vonatkozó építési- és felelősségbiztosítást köt, amelyet a szerződés aláírásának napján Megrendelő részére be kell mutatni.

Az épületben, annak berendezéseiben, használati eszközeiben, - a vállalás tárgyát képező bontási – építési munkálatokkal összefüggésben közvetlen, vagy közvetett módon keletkezett - bárminemű kár, helyreállítási, javítási, pótlási, esetleg kártérítési költség Vállalkozót terheli.

Vállalkozó részletes, Megrendelővel egyeztetett - a jelen szerződés 1.d.) pontjában megadott részteljesítési határidőkhöz igazodó - részletes építési ütemtervet készít, amely építési ütemezés - 2.-es számú mellékletként - a szerződés részévé válik, attól való 15 napnál nagyobb késedelem esetén Megrendelő jogosult a részteljesítési határidők vonatkozásában is – a teljes késedelem napjaira számítva - az e szerződésben vállalt kötbérteher érvényesítésére.

A kivitelezés során csak a hatályos építési előírások, nemzeti és EU szabványok szerinti minősítéssel, ÉMI tanúsítvánnyal rendelkező anyagok, szerkezetek, berendezések használhatók fel, melyek alkalmasságát Vállalkozó szavatolja.

A beépítésre tervezett anyagok - termékek gyártmányismertetőjét, mintakollekcióját Vállalkozó előzetesen bemutatja. Csak Megrendelő által elfogadott anyag, termék építhető be. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések a teljesítési határidőt nem késleltethetik.

Vállalkozó az eltakarásra kerülő munkarészek ellenőrzési lehetőségét biztosítja, az eltakarási időpontot megelőző 3 napos értesítéssel. A szabványokban előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégzi, azok jegyzőkönyveit, bizonylatait Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

Megrendelő feladata az üzembe helyezéshez szükséges közmű-szolgáltatási szerződések megkötése.

Megrendelő jogosult a munka végzését, az építkezés menetét bármikor ellenőrizni.

Megrendelő ellátja a Vállalkozó minőségbiztosítási rendszeréhez igazodó műszaki ellenőrzést.

A műszaki ellenőr feladatai (a műszaki ellenőri szerződés szerintiek, ill.) különösen az alábbiak:

-	a létesítmény kivitelezésének teljes időtartama alatt folyamatosan ellenőrzi az építkezés menetét,

- 	a Vállalkozó által vezetett építési naplót folyamatosan ellenőrzi.

- 	az eltakarásra kerülő munkarészeket, a Vállalkozó építési naplójába történt bejegyzést, illetve egyéb írásos értesítést haladéktalanul ellenőrzi, megfelelősége esetén az eltakarási engedélyt írásban megadja.

- Heti egy alkalommal kooperációs megbeszélés vesz részt, a szükséges nyilatkozatokat és döntéseket megteszi, és az építési naplóban rögzíti.

Megrendelők által kijelölt műszaki ellenőr:

Név:

Cím:

Tel:

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

Név:

Cím:

Tel:

4.	Átadás – átvétel

Vállalkozó köteles a kiírásban meghatározott - a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és I. osztályú minőségben a vállalt részteljesítési, ill. befejezési határidőre teljesíteni.

Az elkészült munkáról Felek teljesítésigazolási jegyzőkönyvet készítenek minden teljesítési szakaszban, amelyben rögzítik a műszaki megvalósítás mértékét és az ehhez kapcsolódó pénzügyi teljesítést.

A létesítmény megvalósítását az átadás-átvételi eljárást megelőző 8 nappal korábban Vállalkozó készre jelenti.

Vállalkozó az átadás-átvételi eljáráson Megrendelő rendelkezésére bocsátja az alábbiakat:

- 	2 pld. megvalósítási dokumentáció

- 	Műbizonylatok, a beépített és az elkészült (kivitelezett) szerkezeti elemek minőségi tanúsítványa

- 	Tartalék alkatrészek, anyagok biztosítása (ezek mennyiségét és fajtáit - tervezői közreműködéssel - a szerződő felek szerződéskötést követő 30 napon belül meghatározzák) Az erről készült lista a szerződés 3. számú mellékleteként a szerződés részévé válik.

- 	A kivitelezés tárgyát képező gépészeti, elektromos, stb. rendszerek és berendezések próbaüzeméről, beszabályozásáról, előírt paraméterek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok

- 	Gépkönyvek, minőségi bizonylatok, garancialevelek, jótállási jegyek

- 	A berendezések kezelési, karbantartási utasítása

- 	Érintésvédelmi, földelésmérési jegyzőkönyv

- 	Negatív vízminta eredmény, stb.

Az átadás-átvételi eljárás csak a műszaki ellenőr/-ök hiba- és hiánymentességet igazoló nyilatkozata birtokában zárható le.

A sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének feltételei:

A létesítmény műszaki átadás-átvételéhez és használatbavételéhez szükséges mérések, vizsgálatok lefolytatásának, jegyzőkönyvek és dokumentumok beszerzésének és előállításának megtörténte, ezek átadása Megrendelő részére, ill. az e pont 3. bekezdésében leírtak hiánytalan teljesítése.

A Vállalkozó készre-jelentése alapján Megrendelő az átadás - átvétel időpontját a készrejelentés idejétől számított 5 napon belül kitűzi, intézkedik a szakhatóságok és a Tervező felé, jelenlétüket biztosítja.

Felek az átadás-átvételtől számított egy év elteltével szavatossági bejárást tartanak. A szavatossági bejárás előkészítése, megszervezése Megrendelő kötelezettsége. Vállalkozó vállalja, hogy a szavatossági bejárás során a Megrendelő által érvényesített hibákat 30 napon belül kijavítja.

5.	Pénzügyi ütemezés:

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy előleg nyújtására nincs lehetőség.

Vállalkozó a következő ütemezés szerint nyújthat be számlát:

### Ütem:

- bontási munkák, bontási hulladék elszállítása

- szerelőbeton, aljzatbeton készítése

- falazás, vakolás

- nyílászárók, javítása vagy cseréje

- épületen kívüli csatornabekötés

Összege:	a vállalási ár	30 %-a

### Ütem:

- gépészeti alapszerelés

- elektromos alapszerelés

- álmennyezet készítése

Összege:	a vállalási ár	30 %-a

### Ütem :

- festés-mázolás

- padló- és falburkolatok

- gépészeti szerelvényezés

- elektromos szerelvényezés

- befejező munkák

- mérések, jegyzőkönyvek

Az átadás-átvételi eljárás lezárását követően.

Összege:	a vállalási ár	40 %-a

6.	Fizetési feltételek:

  - A részszámlák benyújtására Vállalkozó a teljesítés igazolását követően válik jogosulttá.

  - Vállalkozó a számláit minden teljesítés alkalmával a Megrendelők felé 50-50%-os megosztási arányban nyújtja be. A Megrendelők felé történő megosztott számlázási mód vonatkozik mind a részteljesítések, mind az átadás-átvételt követő végelszámolás esetére, tehát a megosztásból adódóan Megrendelőnként 2 részszámla és egy végszámla, összesen négy részszámla és két végszámla benyújtására jogosult.

  - Végszámlát csak a műszaki ellenőr által igazolt, hiány-és hibamentes teljesítést, és 	a 4. pontban felsorolt feltételek teljesítését követően lehet	 benyújtani.

  - Megrendelő a benyújtott - a műszaki ellenőr által igazolt - számlák ellenértékét a kézhezvételt követő 60 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki, Vállalkozó ..…………………….. pénzintézetnél vezetett ………………………… számú egyszámlára. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. Szerint felszámítható késedelmi kamat érvényesítésére.

  - A számlák kifizetésének feltétele az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak teljesítése.

  - Megrendelő magára nézve vállalja a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305.§ (4) bekezdésében foglaltakat.

7.	Kötbér

Késedelmi kötbér:

- Vállalkozó napi ……….. Forint késedelmi kötbér fizetését vállalja. A késedelmi kötbér vetítési alapja a Vállalkozó által kért és a Megrendelő által fizetendő teljes ellenszolgáltatás bruttó értéke. A késedelmi kötbér összességében nem lehet több a vetítési alap 10 százalékánál.

- Késedelem esetén a kötbérigény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik, és a kötbér esedékessé válik, amikor a késedelem megszűnik, de legkésőbb a késedelem beálltától számított 30. napon. A kötbér a felmerülésre okot adó eseménykor lejárt pénzkövetelésnek minősül, és az Vállalkozónak még ki nem fizetett ellenszolgáltatás összegéből levonásra kerül.

Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben a teljesítés meghiúsulása Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza, 10 % meghiúsulási kötbér fizetését kell vállalnia. A vetítési alap mértéke megegyezik a késedelmi kötbérnél írottakkal.

Megrendelő az ütemtervben meghatározott rész- illetve végteljesítési határidő utolsó napját követő 30 napot meghaladó késedelem esetén egyoldalú nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását.

A teljesítés meghiúsulása a szerződést megszünteti és felek kötelesek egymással elszámolni.

Az elszámolás során a meghiúsulási kötbér a Vállalkozónak még ki nem fizetett ellenszolgáltatás összegéből levonásra kerül. Egyebekben ezen túl Vállalkozó köteles a teljesítés meghiúsulásával okozott kárt megtéríteni.

8.	Garancia és felelősség

Jótállás és szavatosság

- Vállalkozót a szerződés tárgyát képező munkára vonatkozólag ..….. havi jótállási és ezt meghaladóan a jogszabályokban meghatározott mértékű szavatossági kötelezettség terheli, amelynek kezdési időpontja az eredményes műszaki átadás-átvétel lezárása.

- Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket (mintavétel, tömörségi vizsgálat, stb.) folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. Az intézkedéseket az építési naplóban kell rögzíteni. A bizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

- A jelentkező károk észlelése esetén Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni a hibaelhárítási tevékenységet és megtenni a károk enyhítésére vonatkozó intézkedéseket, valamint Megrendelőt értesíteni, és a vonatkozó bejegyzést az építési naplóban megtenni.

- Amennyiben a kivitelezés során, illetve a garanciális idő alatt olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó Megrendelő felszólítására, azonnal térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni és kijavítani.

Megvalósítási garancia:

Vállalkozó megvalósítási bankgaranciát vállal, melynek mértéke a vetítési alap 7 %-a. A megvalósítási garancia vetítési alapja a Vállalkozó által kért és a Megrendelő által fizetendő teljes ellenszolgáltatás bruttó értéke. Vállalkozó a megvalósítási garanciára vonatkozó feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciáról szóló eredeti okiratot a vállalkozási szerződés megkötésekor a Megrendelőnek átadja, az a szerződés 5. számú mellékleteként annak részévé válik.

A megvalósítási garancia a szerződésszerű (hiánytalan, hibátlan és rendeltetésszerű használatra alkalmas) teljesítést igazoló átadás-átvétel befejezéséig hatályos. A teljesítést Megrendelő műszaki ellenőre igazolja.

A megvalósítási garancia akkor megfelelő, ha:

- a Megrendelő nevére van kiállítva,

- annak összege a szerződés teljes megvalósítási biztosítékra vonatkozik,

- a Megrendelő által elfogadott, Magyarországon bejegyzett bank részéről kerül kiállításra,

- korlátozás nélküli, feltétlen és visszavonhatatlan,

- a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető,

- futamideje (érvényessége): a jelen szerződés teljesítése + 60 nap.

A teljesítési határidő, illetőleg a szerződés más lényeges feltételeinek megváltozása esetén a vállalkozó köteles a megfelelően módosított bankgaranciát 5 napon belül átadni Megrendelőnek. A garanciák határidőn belüli átadásának elmaradása a Szerződés Vállalkozó miatti meghiúsulását vonja maga után.

A bankgarancia akkor megfelelő, ha I. osztályú bank saját kötelezettségeként feltétlenül és visszavonhatatlanul vállalja, hogy a Megrendelő első felszólítására, a Vállalkozó esetleges kifogásait figyelmen kívül hagyva, az alapjogviszony vizsgálata és minden előzetes bírósági döntés nélkül, a bankgarancia erejéig haladéktalanul kifizetést teljesít a Megrendelőnek.

Megrendelő a vállalt részteljesítési illetve végteljesítési határidő utolsó napját követő 30 napot meghaladó késedelem esetén egyoldalú nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását. Ebben az esetben a megvalósítási garancia lehívása a teljesítés meghiúsulását megállapító egyoldalú nyilatkozat írásbeli közlésével, a közlésnek a Vállalkozó által történő kézhezvételének napján esedékessé válik.

Jóteljesítési garancia:

- A jóteljesítési garancia a kivitelezés során vagy a garanciális idő alatt felmerülő, az Vállalkozó által határidőre ki nem javított hibák és hiányosságok más vállalkozóval történő elvégeztetésének költségeit és az ezzel összefüggésben felmerülő károk fedezetét képezi. A jóteljesítési garancia nyújtására szolgáló lehetőségek közül Megrendelő és Vállalkozó közös megegyezéssel az alábbit választja:

- Vállalkozó jóteljesítési bankgaranciát vállal, melynek mértéke a vetítési alap 5 %-a. A jóteljesítési garancia vetítési alapja a Vállalkozó által kért és a Megrendelő által fizetendő teljes ellenszolgáltatás bruttó értéke. Vállalkozó a jóteljesítési garanciára vonatkozó feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciáról szóló eredeti okiratot a végszámla benyújtása előtt Megrendelőnek átadja. A jóteljesítési biztosítékról szóló bankgarancia benyújtása a végszámla kifizetésének feltételét képezi!

- A Vállalkozó által - a végszámla benyújtása előtt - igazolt bankgarancia szerint az …………………………….., mint Vállalkozó bankja saját kötelezettségeként feltétlenül és visszavonhatatlanul vállalja, hogy a Megrendelő első felszólítására az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bankgarancia erejéig haladéktalanul kifizetést teljesít a Megrendelőnek. A jóteljesítési bankgaranciát 12 hónap + 60 nap időtartamra kell megnyitni. A jóteljesítési bankgarancia a szavatossági bejáráson észlelt hibák megszüntetését követően - a hibajavítási igazolás birtokában - szabadítható fel.

- A bankgarancia akkor megfelelő, ha I. osztályú bank saját kötelezettségeként feltétlenül és visszavonhatatlanul vállalja, hogy a Megrendelő első felszólítására, a Vállalkozó esetleges kifogásait figyelmen kívül hagyva, az alapjogviszony vizsgálata és minden előzetes bírósági döntés nélkül, a bankgarancia erejéig haladéktalanul kifizetést teljesít a Megrendelőnek.

9.	Minőségbiztosítás, minőségtanúsítás

- Az anyagok és berendezések minőségének és a különféle munkák különböző típusainak és jellemzőinek megállapításához Vállalkozó a szerződés aláírását követő 30 napon belül minőségbiztosítási tervet készít, amely 4.-es számú mellékletként a szerződés részévé válik. A minőségbiztosítási terv munkafázisonként tartalmazza a következőket:

- A beszállított anyagok ellenőrzésének és minőségi bizonylatolásának módját.

- A munkahelyen végzendő minőségellenőrzések számát, idejét, bizonylatolását.

- Az ellenőrző mérések számát, idejét.

- Az ellenőrzések során vizsgált paramétereket, elfogadható értéküket, vizsgálandó mennyiségeket.

- A minőségi eltérések esetén szükséges intézkedéseket.

- Vállalkozó elvégzi - saját költségére - a szükséges összes alábbi próbavizsgálatot és ellenőrzést a vonatkozó szabványoknak és követelményeknek történő megfelelés igazolására.

- Anyagok ellenőrzése beérkezéskor, a rendelési paraméterek ellenőrzése.

- Az első és minden további - beépítés előtti és azt követő - próbavizsgálatok, amikor első vizsgálatok szerint nem teljesítették a szerződés követelményeit.

- Vállalkozó a berendezések, anyagok beépítésének, illetve beszerelésének, valamint a próbaüzemek ellenőrzéséről készült dokumentumokat egységes szerkezetben köteles folyamatosan vezetni és dokumentálni. Megrendelő nem köteles elfogadni olyan teljesítést, amely az I. osztályú munka kritériumainak nem felel meg.

10.	Vegyes rendelkezések:

Szerződő felek a jelen szerződésben rögzített célok teljesítése érdekében kötelesek egymással (közvetlen kapcsolat) formájában is együttműködni. Ennek érdekében:

- kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák.

- kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek,

- a vitás kérdéseket közvetlenül, tárgyalások útján kísérli meg rendezni, elsősorban helyszíni, vagy központi képviselőik, ennek eredménytelensége esetén pedig feletteseik útján.

A Megrendelő teljes jogkörrel meghatalmazott képviselője:

név:

cím:

telefon:

A Vállalkozó teljes jogkörrel meghatalmazott képviselője:

név:

cím:

telefon:

- A Felek megállapodnak, hogy szerződéses jogvita esetén kikötik az ingatlan fekvése szerint illetékes Bíróság kizárólagos illetékességét.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 05.) Korm. rendelet, az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, továbbá az építésügyi jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Jelen szerződést szerződő felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt, Budapest, 2010.

| ……………………………….. | ……………………………….. |
| --- | --- |
| Megrendelő | Vállalkozó |

……….  ikt. sz. szerződéshez

### Felhatalmazó levél

Alulírott …………………………………………….. ………….a …………………………….. –al [nyertes Ajánlattevő elnevezése, címe] (a továbbiakban: Vállalkozó)

kötött „                                                  ” tárgyú ………….. ikt. számú szerződés ………. pontja alapján,

jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával megbízom a Magyar Államkincstár ………………………………………Regionális Igazgatóság Állampénztári Irodát (a továbbiakban: Kincstár), hogy a Kincstárnál vezetett ………………………………….. számú, …………………………………….. elnevezésű számlámat a Vállalkozó részére – megbízásom keretei között – megterhelje.

A számla megterhelésének feltétele:

Vállalkozó a Kincstár részére az ……………………………… által igazolt teljesítés és az annak alapján kiállított, 30 napon belül nem teljesített számla okiratát nyújtsa be.

Jogosult (Vállalkozó) megnevezése: ……………………..

Jogosult (Vállalkozó) bankszámlaszáma: ……………………….

A felhatalmazó levél 20……………..-ig érvényes.

Kelt: …………………………….

………………………………              …………………………………

Kincstári ügyfél cégszerű aláírása és bélyegzőlenyomata

(Kincstárnál bejelentett módon)

V.

Dokumentáció mellékletei

1. számú melléklet

Ajánlati nyilatkozat

Tisztelt Ajánlatkérő!

Miután az Önök ajánlati felhívásának és dokumentációjának feltételeit a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk – amelynek kézhezvételét és elfogadását ezennel igazoljuk – ajánlatot teszünk üzlethelyiségek átalakítására közösségi helyiségekké a dokumentációban részletezett követelménynek megfelelően, az ajánlatban feltüntetett összegért, vagy bármely olyan összegért, amely az ajánlat részét képezi.

Az ajánlati ár a feladat teljes megoldására vonatkozik, akkor is, ha a műszaki tervekből, a költségvetésből esetlegesen valamelyik tétel teljesen kimaradt, vagy mennyiségi eltérés mutatkozik a szükséges és a kalkulált (m)érték között.

Vállaljuk ajánlatunk elfogadása esetén, hogy a létesítményt a szerződés szerinti határidőre átadjuk; garantáljuk, hogy az dokumentálhatóan megfelel a műszaki követelményrendszerben leírtaknak.

Ajánlatunk nyertessége esetén vállaljuk az ezen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.

Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig terjedő időszakra tartjuk az ajánlatunkat és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

…………………, 2010. ………………. …

................................................

cégszerű aláírás

#### 2. számú melléklet

#### Kereskedelmi ajánlat

felolvasólap

Az ajánlattevőnek a cégkivonatban szereplő neve:

Az ajánlattevő címe:

Az ajánlattevő faxszáma:

Az ajánlat tárgya: A Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitációja (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0003 jelű pályázat) keretében üzlethelyiségek átalakítása közösségi helyiségekké

Az ajánlott vállalási ár:

Nettó vállalási ár:		….………………………………………..,- Ft

Tartalékkeret (nettó vállalási ár 5 %-a):	…………………………………...,- Ft

Mindösszesen nettó ajánlati ár:		…………………………………………..,- Ft

Vállalt jótállási idő:  	………. hónap, azaz a dokumentációban meghatározott minimálisan vállalandó 12 hónap jótálláson felül …… hónap jótállás

Késedelmi kötbér mértéke:	……………....,- Ft/nap, azaz a dokumentációban meghatározott minimálisan vállalandó 20.000,- Ft/nap késedelmi kötbéren felül …………..,- Ft/nap késedelmi kötbér

Teljesítési határidő:	……………………… (év/hó/nap), azaz a felhívásban megadott teljesítési határidő (2010.08.31) és a vállalt teljesítési határidő közti különbség ……….. naptári nap

……………….. , 2010.                      hónap        nap

|  | ………………………………………………. cégszerű aláírás |
| --- | --- |

3. számú melléklet

Nyilatkozat az erőforrást nyújtó szervezet(ek) státuszára vonatkozóan*

Alulírott ………………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az igénybe vett erőforrást nyújtó szervezet(ek) társaságunkkal az alábbi kapcsolatban vannak:

- a) társaságunk és az alábbi erőforrást nyújtó szervezet(ek) között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn:

És/Vagy:

- b) társaságunk és az alábbi erőforrást nyújtó szervezet(ek) között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás nem áll fenn:

Kelt, ………………………………

………………………………..

cégszerű aláírás

* Mindkét esetben (a.) ill. b.) pontok) az ajánlattevő tekintetében releváns részeket kell kitölteni. Amennyiben ajánlattevő több erőforrást nyújtó szervezetet is igénybe vesz és esetlegesen így esetében mind az a.) mind pedig a b.) pont érvényes, úgy mindkét pont kitöltése elengedhetetlen.

4. számú melléklet

Nyilatkozat a PTK. szerinti többségi befolyással összefüggésben *

Alulírott ………………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy társaságunk az alábbi szervezet(ek)ben bír a Ptk. 595. §/B. (1) bekezdése szerinti többségi befolyással:

a.) Szervezet(ek) neve(i), székhelye(i), a többségi befolyás megszerzésének időpontja:

Nyilatkozom továbbá, hogy társaságunkban az alábbi társaság(ok) bír(nak) a Ptk. szerinti többségi befolyással:

b.) Szervezet(ek) neve(i), székhelye(i), a többségi befolyás megszerzésének időpontja:

Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben a jövőben akár az a.), akár a b.) pontok tekintetében változás áll be – ideértve ha bővül ez a kör vagy esetlegesen szűkül – úgy a változás jogerős időpontját követő 2 munkanapon belül erről haladéktalanul tájékoztatom az ajánlatkérőt.

Kelt, ………………………………

………………………………..

cégszerű aláírás

* Mindkét esetben (a.) ill. b.) pontok) az ajánlattevő tekintetében releváns részeket kell kitölteni. Amennyiben ajánlattevő esetében mind az a.) mind pedig a b.) pont érvényes, úgy mindkét pont kitöltése elengedhetetlen.

5. számú melléklet

A 2003. évi CXXIX. törvény 60-61-62. § szerinti

NYILATKOZAT

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy a(z) ………………………………………………………………………. ajánlattevővel

szemben nem állnak fenn

a Közbeszerzési törvény 60. § (1) bekezdésben, 61. § (1) bekezdésben és 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki

60. § (1) a)	végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van; illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személylyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

- közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

- korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesül.

61. § (1) a)	gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

- Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

- korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;

- a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

62. § (1) a)	három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el, vagy korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte;

b)	az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. § (3) bekezdése, 71. §] teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett.

..................................., 2010. .......................... ......

......................................

(cégszerű aláírás)

6. számú melléklet

#### Nyilatkozat a kizáró okok igazolásával kapcsolatban*

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a Közbeszerzési törvény 60. § (1) bekezdésben, 61. § (1) bekezdésben és 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányát a benyújtott ajánlatban kívánjuk igazolni.

vagy

hogy a Közbeszerzési törvény 60. § (1) bekezdésben, 61. § (1) bekezdésben és 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányát nyertességünk esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül kívánjuk igazolni.

Kelt, ………………………………

………………………………..

cégszerű aláírás

* A megfelelő kijelentés aláhúzandó..

7. számú melléklet

#### A 2003. évi CXXIX. törvény 71. § (1) bekezdés a) b) és C) pontja, valamint a (3) bekezdés szerinti

#### NYILATKOZAT*

Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom, hogy

- a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítéséhez az alábbi részbe kívánok alvállalkozót igénybe venni a közbeszerzés értékének 10 százalékát meg nem haladó mértékben:

Vagy:

- a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzés értékének 10 százalékát meg nem haladó mértékben a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítéséhez nem kívánok igénybe venni alvállalkozót.

- a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozó(ka)t veszem igénybe, akik a szerződés teljesítése során a következő részekben vesznek részt:

Vagy:

- a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kívánok alvállalkozó(ka)t igénybe venni.

- a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján az alábbi szervezet(ek) nyújt(anak) erőforrást számunkra:

Vagy:

- a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem nyújt erőforrást számunkra más szervezet.

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó és 10%-át meg nem haladó mértékben olyan alvállalkozót, aki, illetve amely a Kbt. 60.§ és 61.§ szerinti kizáró okok hatálya alá esik.

Kelt, ………………………………

………………………………..

cégszerű aláírás

* Mindhárom esetben az ajánlattevő esetében igaz kijelentés aláhúzandó. Amennyiben az ajánlattevő által bevonásra kerül a 71. § (1) bekezdés a) b) vagy c) pontja szerinti szervezet, úgy értelemszerűen szükséges a közbeszerzés releváns részeinek, valamint az alvállalkozó(k) és erőforrást nyújtó szervezet(ek) megnevezése.

8. számú melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 70.§ (2) bekezdése alapján

A Kbt. 70.§ (2) bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a Kkvt. szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

A 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

„3.§ (1) Mikro-, kis- és középvállalkozásnak (KKV) minősül az a vállalkozás, amelynek

a) 	összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) 	éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) 	összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) 	éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő  forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) 	összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) 	éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.

(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást” illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon – ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti  KKV-t kell érteni.

Alulírott ………………………., mint a(z) ………………………………………cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégem a Kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján ………………………………. vállalkozásnak minősül.*

vagy

Alulírott ………………………., mint a(z) ………………………………………cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégem nem tartozik a Kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.*

Kelt, …………………………………………

………………………………..

(cégszerű aláírás)

* Az ajánlattevőre igaz rendelkezés kitöltendő és aláhúzandó.

9. számú melléklet

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről szóló tájékoztatás

A Kbt. 55. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően tájékoztatást adunk arról, hogy a közbeszerzési eljárások ajánlattevőinek a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó azon kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés során meg kell felelni, az 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet 1. §-ában meghatározott országos hatáskörű szervek, illetve azok helyi szervei adnak – kérelemre – megfelelő tájékoztatást:

  - Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) területileg illetékes regionális és helyi felügyelőségei

  - A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes Bányakapitányságai

Nyilatkozat a Kbt. 72. §-a szerint

Alulírott ..............................................(név), mint a …………………………………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy a ………………………………………………… (cég) ajánlattevő az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

……………….., 2010. ………………. …

………………………………..

cégszerű aláírás

10. számú melléklet

Közbeszerzések Tanácsa által kiadott útmutató